ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063“

Název projektu: UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru

Dotační program: 133220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Ev. číslo EDS: 133D22W000003

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“)

ZADAVATEL:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

se sídlem: Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96

IČO: 44555601

Obsah:

1.	Identifikační údaje zadavatele, další informace	4

2.	Předmět plnění veřejné zakázky	6

3.	Doba plnění, místo plnění a prohlídka místa plnění veřejné zakázky	7

4.	Požadavky zadavatele na kvalifikaci	8

5.	Společná ustanovení ke kvalifikaci	19

6.	Obchodní podmínky	23

7.	Další podmínky účasti v zadávacím řízení a výstupy v rámci nabídky	23

8.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	25

9.	Hodnocení	27

10.	Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky	29

11.	Závaznost požadavků zadavatele	30

12.	Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace	31

13.	Další podmínky pro uzavření smlouvy	31

14.	Lhůta a způsob podání nabídek	32

15.	Otevírání nabídek	32

16.	Zadávací lhůta	32

17.	Výhrady zadavatele	33

18.	Informace o zpracování osobních údajů	33

19.	Vyhrazené změny závazku	34

20.	Sankce vůči Rusku a Bělorusku	34

21.	Seznam příloh	35

# Identifikační údaje zadavatele, další informace

## Základní údaje o zadavateli

| Název zadavatele | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele | Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96 |
| IČO zadavatele | 44565601 |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele | doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. |
| Adresa profilu zadavatele | https://ezak.ujep.cz/ |

## Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, e-mail: vz@mt-legal.com. Kontaktní osoba je v souladu s § 43 ZZVZ pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k přijímání případných námitek dodavatelů dle § 241 a násl. ZZVZ.

Předběžné tržní konzultace, osoby podílející se na přípravě zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace.

Níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele:

| Část zadávací dokumentace | Označení osoby |
| --- | --- |
| Zadávací dokumentace včetně příloh č. 1, 3, 5 - 8 | MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno IČO: 28305043 |
| Přílohy zadávací dokumentace č. 2 a 4 | Digitronic CZ spol. s r. o., se sídlem Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice IČO: 48168017 |

## Vymezení zadávací dokumentace a její poskytování

Zadávací dokumentací dle tohoto dokumentu se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně změn či doplnění zadávací dokumentace podle § 99 ZZVZ, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ.

Zadavatel současně upozorňuje účastníky zadávacího řízení na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, ale nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem (právních předpisů), na které zadávací dokumentace odkazuje, neboť jsou obecně známé. Účastníci zadávacího řízení se tak musí při zpracování svých nabídek vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména ZZVZ a stavebního zákona apod.

V souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ, je zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele: https://ezak.ujep.cz/.

Elektronický nástroj E-ZAK

Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „elektronický nástroj“), dostupného na adrese https://ezak.ujep.cz/.  Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoliv.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje je nezbytné provést a dokončit tzv. registraci dodavatele (pro získání možnosti přihlášení do systému E-ZAK je zapotřebí se registrovat do Centrální databáze dodavatelů (CDD) systému FEN.cz na adrese https://fen.cz/#/registrace, na které lze nalézt všechny podrobnosti a návody k registraci). Manuál pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji je uveden v uživatelské příručce s názvem „E-ZAK, verze 5 – elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň - uživatelská příručka pro dodavatele systému E-ZAK.“ Zadavatel upozorňuje, že registrace neproběhne okamžitě a podléhá akceptaci administrátorem systému v délce do 48 hodin v pracovní dny; v případě nedostatků v žádosti o registraci může dojít i k zamítnutí registrace.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na adrese https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, odpovídá vždy dodavatel. Zadavatel v souladu se ZZVZ požaduje, aby nabídky byly řádně zašifrovány, přičemž šifrování je realizováno prostřednictvím elektronického nástroje.

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje                je možné využít uživatelskou podporu (tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz, obvykle dostupné v pracovních dnech v rozmezí 8:00-17:00).

# Předmět plnění veřejné zakázky

## Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy kateder Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „PF UJEP“) (1. etapa) a rekonstrukce auly a výstavního koridoru UJEP (2. etapa). Realizace obou etap bude probíhat souběžně.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 205 448 843,- Kč bez DPH.

Zadavatel upozorňuje účastníky, že veřejná zakázka je kofinancována z programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:

- 45000000-7 – Stavební práce

- 71300000-1 – Technicko-inženýrské služby

## Odpovědné veřejné zadávání

Zadavatel uplatňuje zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostředků zadavatelem. Odpovědné veřejné zadávání je zadavatelem uplatňováno ve vztahu k dodavatelům při dodržování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Pro účely plnění předmětu této veřejné zakázky zadavatel zohlednil zásady odpovědného veřejného zadávání, které se mimo jiné projevují v požadavku na dodržování zásad BOZP dle čl. 2.9 an. smlouvy a dále v požadavku na čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky za účelem podpory důstojných pracovních podmínek a podpory férových dodavatelských vztahů.

Zhotovitel je povinen zajistit výše uvedené požadavky zadavatele zohledňující zásady odpovědného veřejného zadávání při plnění smlouvy jak zhotovitelem, tak také jeho poddodavateli.

Dodavatel je povinen v nabídce předložit čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Pro splnění této povinnosti použije formulář v příloze č. 6 zadávací dokumentace.

S ohledem na povahu předmětu plnění veřejné zakázky a postavení zadavatele nejsou v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky uplatněny jiné aspekty odpovědného veřejného zadávání.

# Doba plnění, místo plnění a prohlídka místa plnění veřejné zakázky

## Doba plnění veřejné zakázky

Doba plnění veřejné zakázky je vymezena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky je podrobně specifikováno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 26. 7. 2023. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 10:00 hod na adrese: Pedagogická fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem. Kontaktní osoba: Ing. Luboš Eliáš (tel. +420 602 169 084).

Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Součástí prohlídky místa plnění bude upozornění na nutnost zajištění vystěhování budovy kateder PF UJEP a nábytku, který se v ní nachází a u kterého bude zadavatel požadovat jeho vystěhování a uskladnění zhotovitelem. V průběhu prohlídky místa plnění nebudou účastníkům prohlídky poskytována žádná vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatelé jsou oprávněni podat písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle čl. 12 této zadávací dokumentace.

Počet zástupců při účasti na prohlídce

Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z provozních důvodů a z důvodů bezpečnosti účastníků zúčastnit nejvýše dva zástupci za jednoho zájemce.

Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na možná opatření proti šíření nemoci covid-19 v předpokládané době konání prohlídky místa plnění, může nastat situace, kdy bude třeba konat prohlídku místa plnění pouze s omezeným počtem osob. V takovém případě by zadavatel přijal potřebné změny zadávacích podmínek, například realizoval prohlídky místa plnění v oddělených časech pro menší počet zástupců zájemců. Všechny případné doplňující informace k prohlídce místa plnění zadavatel uveřejní na profilu zadavatele ve formě doplnění nebo změny zadávací dokumentace. Zájemcům o prohlídku místa plnění se tak doporučuje sledovat informace uveřejněné na profilu zadavatele.

# Požadavky zadavatele na kvalifikaci

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s § 73 an. ZZVZ dodavatel, který:

- prokáže základní způsobilost podle § 75 ZZVZ,

- prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ a

- splní technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.

## Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

| Způsobilým je dodavatel, který: |  | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- | --- |
| a) | nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak také každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu; | Výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou fyzickou a právnickou osobu, pro níž je dle ZZVZ a zadávacích podmínek vyžadován. K zahraničním osobám viz § 81 ZZVZ. |
| b) | nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek; | Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kritéria kvalifikace. |
| c) | nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; | Čestné prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kritéria kvalifikace. |
| d) | nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; | Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. |
| e) | není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. | Výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán. |
| Doklady prokazující základní způsobilost dle čl. 4.1. písm. a) až e) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců). Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ. |  |  |

## Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

| Profesní způsobilost: |  | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- | --- |
| a) | výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; | Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. |
| b) | doklad o tom, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu specifikovaném zadavatelem. | Dodavatel předloží výpis z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo živnostenský list, resp. jiné oprávnění k podnikání v oboru: - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy). |
| Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti dle čl. 4.2. písm. a) nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců). Splnění požadavku profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění požadavků na profesní způsobilost. Doklady nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. |  |  |

## Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:

|  | Kvalifikační předpoklad | Vymezení min. úrovně kvalifikačního předpokladu a způsob jeho prokázání |
| --- | --- | --- |
| a) | seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; | Ze seznamu stavebních prací musí vyplývat alespoň následující údaje: - obchodní firma/název objednatele, - předmět stavebních prací (konkrétní požadované údaje jsou uvedeny níže u příslušného požadavku), - doba realizace stavebních prací, - finanční objem stavebních prací, - kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci stavebních prací ověřit, přičemž přílohami tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací. Dodavateli se doporučuje využít pro splnění tohoto kritéria kvalifikace jednotný vzor seznamu stavebních prací dle přílohy č. 7 této zadávací dokumentace. Z osvědčení (příp. seznamu stavebních prací) musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel realizoval alespoň: Za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení min. 3 významné stavební práce spočívající ve výstavbě či rekonstrukci budovy (příp. budov v rámci jednoho areálu realizovaných jako jedna zakázka v souvislém časovém úseku) kategorie staveb občanského vybavení a staveb bytových s hodnotou každé z těchto významných stavebních prací nejméně 125 mil. Kč bez DPH, přičemž - součástí alespoň 2 významných stavebních prací byla realizace technických zařízení budov (TZB) v hodnotě TZB nejméně 50 mil. Kč bez DPH, a zároveň - součástí alespoň 1 významné stavební práce byla realizace audiovizuální (AV) techniky v hodnotě AV techniky nejméně 5 mil. Kč bez DPH, a zároveň - součástí alespoň 1 významné stavební práce byla realizace technického ostrojení trafostanice VN/NN a dále otopného systému, jehož výkon byl nejméně 1,2 MW. Rovnocenným dokladem k prokázání výše uvedeného kritéria je zejména smlouva s objednatelem a průkazný doklad o řádném uskutečnění plnění dodavatele (například předávací protokol, kolaudační rozhodnutí apod.). Zadavatel bude rovněž akceptovat předložení platného Osvědčení vydaného z Centrálního registru referenčních listů (www.crrl.cz) za předpokladu, že toto bude obsahovat potvrzení objednatele ve smyslu zákona. Toto kritérium technické kvalifikace splní dodavatel i v případě, že se jedná o významné zakázky, které • probíhaly i po zahájení zadávacího řízení nebo • stále probíhají, a to za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni prokázání kvalifikace (dodavatel je povinen prokázat, že v rámci významné zakázky již bylo dodavatelem poskytnuto plnění v zadavatelem požadovaném rozsahu a kvalitě). Za významnou zakázku lze pro účely prokázání kritérií technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ a čl. 4.3. písm. a) této zadávací dokumentace považovat výhradně takovou zakázku, jejíž realizace nebyla objednatelem předčasně ukončena (zejména odstoupením od smlouvy) z důvodu porušení smluvních či zákonných povinností na straně dodavatele. |
| b) | osvědčení o odborné kvalifikaci fyzických osob odpovědných za poskytování stavebních prací. | Zadavatel v souvislosti s prokázáním splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje doložit seznam členů realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky a který se bude skládat min. z hlavního stavbyvedoucího, zástupce hlavního stavbyvedoucího, specialisty na techniku prostředí staveb - elektrotechnická zařízení a specialisty na technologická zařízení staveb, přičemž je nutné předložit: • seznam členů realizačního týmu, z něhož bude vyplývat splnění požadavků zadavatele [u referenční zkušenosti, je-li níže požadována, uvede dodavatel údaje, z nichž bude ověřitelné splnění požadavku, a to včetně kontaktních údajů na objednatele takové zakázky, tedy kontaktního e-mailu a telefonu; bude uveden údaj o tom, zda je osoba v pracovněprávním či jiném vztahu k dodavateli (v takovém případě uvede dodavatel v jakém)]; dodavateli se doporučuje využít pro splnění tohoto kritéria kvalifikace jednotný vzor dle přílohy č. 8 této zadávací dokumentace; • doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na odbornou způsobilost (příslušný doklad / osvědčení / autorizace / oprávnění, je-li níže vyžadováno). Dodavatel předloží doklady o odborné kvalifikaci pro následující osoby: - Hlavní stavbyvedoucí (1 osoba) tato osoba musí mít: - odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru „Pozemní stavby“; doložení dokladu podle tohoto požadavku postačuje dodavatelem, který byl v rámci zadávacího řízení vybrán, tj. nemusí být předkládán v okamžiku podání nabídky, ale lze jej doložit v souladu s čl. 13 zadávací dokumentace až na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 ZZVZ (dodavatel tedy v nabídce nemusí uvedený doklad vůbec předložit; v takovém případě však musí předložit čestné prohlášení, že takovým dokladem disponuje, příp. bude disponovat a bude schopen jej postupem dle čl. 13 zadávací dokumentace doložit); - praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi v délce alespoň 5 let; - odbornou zkušenost s realizací minimálně 2 stavebních prací, které naplňují požadavky zadavatele dle čl. 4.3 písm. a) zadávací dokumentace s tím, že alespoň 1 stavební práce zároveň naplňuje požadavky zadavatele dle čl. 4.3 písm. a) bod i) zadávací dokumentace (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci), v pozici stavbyvedoucího; - schopnost komunikace v českém jazyce slovem i písmem na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro klasifikaci znalostí cizích jazyků. - Zástupce hlavního stavbyvedoucího (1 osoba) tato osoba musí mít: - odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru v oboru „Pozemní stavby“; doložení dokladu podle tohoto požadavku postačuje dodavatelem, který byl v rámci zadávacího řízení vybrán, tj. nemusí být předkládán v okamžiku podání nabídky, ale lze jej doložit v souladu s čl. 13 zadávací dokumentace až na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 ZZVZ (dodavatel tedy v nabídce nemusí uvedený doklad vůbec předložit; v takovém případě však musí předložit čestné prohlášení, že takovým dokladem disponuje, příp. bude disponovat a bude schopen jej postupem dle čl. 13 zadávací dokumentace doložit); - praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi v délce alespoň 5 let; - odbornou zkušenost s realizací minimálně 2 stavebních prací, které naplňují požadavky zadavatele dle čl. 4.3 písm. a) zadávací dokumentace, vyjma požadavků dle bodů i) až iii) tohoto ustanovení zadávací dokumentace (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci), v pozici stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího; - schopnost komunikace v českém jazyce slovem i písmem na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro klasifikaci znalostí cizích jazyků. - Specialista na techniku prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení (1 osoba) tato osoba musí mít: - odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru „Technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení“; doložení dokladu podle tohoto požadavku postačuje dodavatelem, který byl v rámci zadávacího řízení vybrán, tj. nemusí být předkládán v okamžiku podání nabídky, ale lze jej doložit v souladu s čl. 13 zadávací dokumentace až na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 ZZVZ (dodavatel tedy v nabídce nemusí uvedený doklad vůbec předložit; v takovém případě však musí předložit čestné prohlášení, že takovým dokladem disponuje, příp. bude disponovat a bude schopen jej postupem dle čl. 13 zadávací dokumentace doložit); - praxi na pozici, jejímž předmětem byla koordinace a realizace dodávek techniky prostředí staveb, ve smyslu požadované specializace v délce alespoň 5 let; - odbornou zkušenost s realizací minimálně 1 stavební práce, která naplňuje požadavky zadavatele dle čl. 4.3 písm. a) zadávací dokumentace, vyjma požadavků dle bodů i) až iii) tohoto ustanovení zadávací dokumentace (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci), v pozici, jejímž předmětem byla koordinace dodávek a realizace elektrotechnických zařízení staveb, s hodnotou dodávek a realizace elektrotechnických zařízení staveb nejméně 7 mil. Kč bez DPH, a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení; - schopnost komunikace v českém jazyce slovem i písmem na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro klasifikaci znalostí cizích jazyků. - Specialista na technologická zařízení staveb (1 osoba) tato osoba musí mít: - odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru „Technologická zařízení staveb“; doložení dokladu podle tohoto požadavku postačuje dodavatelem, který byl v rámci zadávacího řízení vybrán, tj. nemusí být předkládán v okamžiku podání nabídky, ale lze jej doložit v souladu s čl. 13 zadávací dokumentace až na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 ZZVZ (dodavatel tedy v nabídce nemusí uvedený doklad vůbec předložit; v takovém případě však musí předložit čestné prohlášení, že takovým dokladem disponuje, příp. bude disponovat a bude schopen jej postupem dle čl. 13 zadávací dokumentace doložit); - praxi na pozici, jejímž předmětem byla koordinace a realizace dodávek technologických celků staveb, ve smyslu požadované specializace v délce alespoň 5 let; - odbornou zkušenost s realizací minimálně 1 stavební práce, která naplňuje požadavky zadavatele dle čl. 4.3 písm. a) zadávací dokumentace, vyjma požadavků dle bodů i) až iii) tohoto ustanovení zadávací dokumentace (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci), v pozici, jejímž předmětem byla koordinace dodávek a realizace technologických celků staveb, s hodnotou dodávek a realizace technologických celků staveb nejméně 40 mil. Kč bez DPH, a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení; - schopnost komunikace v českém jazyce slovem i písmem na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro klasifikaci znalostí cizích jazyků. Zadavatel připouští prokázání splnění požadavků této části kvalifikace jednou osobou pro více členů realizačního týmu (připouští kumulaci jednotlivých pozic u jedné osoby), s výjimkou osoby hlavního stavbyvedoucího; posledně uvedená pozice nesmí být kumulována s žádnou z výše uvedených pozic a musí být vykonávána samostatným (jedním) členem realizačního týmu. |

# Společná ustanovení ke kvalifikaci

## Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady dle čl. 4.1. až 4.3. této zadávací dokumentace předloženými v prostých kopiích.

Dodavatel nemůže nahradit předložení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením. Uvedené neplatí ve vztahu k dokladům uvedeným v čl. 4.3 písm. b) zadávací dokumentace, kde je výslovně uvedeno, že dané doklady lze nahradit čestným prohlášením.

Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ. Lze jej elektronicky vyplnit např. na adrese: http://www.espd.cz

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení, za podmínky, že identifikuje dané zadávací řízení.

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

V případě dokumentů vyhotovených v jiném než českém jazyce připojí účastník zadávacího řízení k dokumentům (prostý) překlad do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy, lze předkládat rovněž v latinském jazyce.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele (účastník zadávacího řízení, který by vybrán k uzavření smlouvy) vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy, a to v elektronické podobě.

V případě potvrzení vydávaných orgánem státní správy se může jednat například o potvrzení, které bude elektronicky podepsáno a zasláno tímto orgánem do datové schránky dodavatele (v takovém případě postačí předložení pouze tohoto elektronicky podepsaného souboru), či se může jednat o původní listinný originál dokladu, který byl prostřednictvím autorizované konverze převeden do elektronické podoby (například na některém z pracovišť Czech POINT).

Za originál v elektronické podobě se nepovažuje sken dokladu vydávaného orgánem státní správy (ani pokud by byl například následně elektronicky podepsán dodavatelem).

Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

## Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem a ZZVZ.

Potvrzení pro zahraniční dodavatele o neexistenci nedoplatků v ČR vydává ve vztahu k

- daňovým nedoplatkům Finanční úřad pro Prahu 1,

- nedoplatkům na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Pražská správa sociálního zabezpečení.

## Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti či kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (to neplatí v případě profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ).

Za jinou osobu se považuje osoba s jiným IČO, a to i tehdy, je-li například součástí stejného koncernu jako účastník.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence),

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Dodavatelé a jiné osoby prokazují (mohou prokázat) kvalifikaci společně.

Zadavatel upozorňuje, že povinnost doložit veškeré doklady uvedené výše v tomto článku platí i v případě, kdy je část kvalifikace prokazována poddodavatelem poddodavatele (pod-poddodavatelem).

## Společné prokazování kvalifikace

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 78 a § 79 ZZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně.

Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů dodavatelé v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

Společné prokazování kvalifikace musí dále splňovat následující předpoklady:

- Jeden z dodavatelů bude výslovně identifikován jako vedoucí účastník určený pro komunikaci se zadavatelem v rámci zadávacího řízení;

- Součástí dokladů prokazujících splnění kvalifikace musí být i doklad (např. smlouva), z něhož bude zřejmý závazek všech dodavatelů nést společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

## Prokázání kvalifikace poddodavatele

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ svých poddodavatelů, kteří se na plnění veřejné zakázky budou podílet více než 10 %.

Požadované doklady budou předloženy formou čestných prohlášení nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky v nabídce dodavatele.

Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele podle předchozího odstavce a zadávací řízení není do té doby ukončeno, zadavatel může účastníka zadávacího řízení vyloučit.

## Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje v souladu s § 228 ZZVZ doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle § 74 ZZVZ v plném rozsahu. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než tři měsíce.

## Předložení certifikátu

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze podle § 234 ZZVZ prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

## Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto zadávací dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, pak ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ musí být z těchto důvodů vyloučen ze zadávacího řízení.

# Obchodní podmínky

Zadavatel stanoví obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy a je pro účastníky zadávacího řízení závazný.

Účastník zadávacího řízení je povinen podat v nabídce závazný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.

Účastník zadávacího řízení doplní příslušné údaje do přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Závazného návrhu smlouvy, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění tohoto návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení není oprávněn přikládat přílohy k závaznému návrhu smlouvy, které tato zadávací dokumentace výslovně nepředpokládá.

Účastník zadávacího řízení je povinen upravit závazný návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně zhotovitele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení účastníka zadávacího řízení dostatečně určité. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem zadávacího řízení) jsou dodavatelé oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu zhotovitele, a tomu odpovídající slovní tvary v závazném návrhu smlouvy.

Závazný návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení.

Smlouva bude uzavřena po uplynutí zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ (uplynutí lhůty pro podání námitek a návrhu na přezkum úkonů zadavatele, resp. jejich vyřízení či pravomocné skončení) a splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy dle čl. 13 této zadávací dokumentace na výzvu zadavatele. Vybraný dodavatel je pod sankcí vyloučení ze zadávacího řízení povinen poskytnout zadavateli součinnost směřující k uzavření smlouvy bez zbytečného odkladu.

# Další podmínky účasti v zadávacím řízení a výstupy v rámci nabídky

Poddodávky

V případě, že část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatelů, požaduje zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 ZZVZ v nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvést, kterou (věcně určenou) část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pro splnění této povinnosti použije účastník formulář v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Bude-li s účastníkem zadávacího řízení uzavřena dle rozhodnutí zadavatele smlouva, stane se předložený seznam přílohou č. 5 smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost účastníka zadávacího řízení za poskytování řádného plnění.

Nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele je dle § 105 odst. 3 ZZVZ vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů veškerých stavebních prací nebo služeb, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky tímto poddodavatelem.

Výstupy v rámci (jako povinná součást) nabídky

Účastník zadávacího řízení je povinen předložit v nabídce časový harmonogram předmětu plnění veřejné zakázky, a to jako přílohu č. 4 Závazného návrhu smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Časový harmonogram předložený v nabídce bude při plnění předmětu veřejné zakázky závazný, bude umožněna jeho změna v souladu s pravidly Závazného návrhu smlouvy o dílo a této zadávací dokumentace.

Účastník zadávacího řízení je povinen předložit v nabídce finanční harmonogram předmětu plnění veřejné zakázky, a to jako přílohu č. 4 Závazného návrhu smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na účastníkem zadávacího řízení zpracovaný časový harmonogram a bude jeho součástí. V souladu s pravidly Závazného návrhu smlouvy o dílo bude cena plnění fakturována měsíčně podle soupisu skutečně provedených prací. Změny a aktualizace finančního harmonogramu budou prováděny v souladu s pravidly Závazného návrhu smlouvy o dílo.

Časový a finanční harmonogram v nabídce nebudou uvádět konkrétní data, ale doby plnění ve formátu „T + d“, kde „T“ je okamžik nabytí účinnosti smlouvy a „d“ počet kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Časový a finanční harmonogram bude zpracován při dodržení podmínek uvedených v Závazném návrhu smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace), a to po měsících v členění po stavebních oddílech dle jejich vymezení v položkovém rozpočtu (Soupis prací – Výkaz výměr) (příloha č. 2 této zadávací dokumentace) s grafickým znázorněním.

Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b zákona o střetu zájmů.

Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že on, ani jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), neporušil požadavek § 4b zákona o střetu zájmů. Pro splnění této povinnosti použije účastník formulář v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla uvedena nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč.

Za účelem kalkulace nabídkové ceny účastník ocení položkový rozpočet (Soupis prací – Výkaz výměr), který je uveden v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (je rozdělen na dvě etapy plnění). Uvedený rozpočet je pro účastníka závazný a účastník je povinen dodržet jeho strukturu a vyplnit všechny požadované položky. Účastník uvede veškeré částky v korunách českých.

Celková nabídková cena bude výsledným součtem cen jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu, a to jako součet celkových nabídkových cen za obě etapy realizace plnění. Celkovou nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za kompletní provedení předmětu veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách.

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník. K ceně bez DPH připočte účastník zadávacího řízení DPH podle právních předpisů účinných ke dni podání nabídky. V případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kód CZ-CPA kód 41-43, odvede následně daň zadavatel.

Nabídková cena uvedená v nabídce

- musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky; součástí nabídkové ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady účastníka nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu plnění, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak,

- musí být v nabídce doložena položkovým rozpočtem (oceněnými výkazy výměr/soupisy stavebních prací, dodávek a služeb), které jsou součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace). Hodnoty uvedené v položkovém rozpočtu považuje zadavatel za závazné pro účely plnění veřejné zakázky; odpovědnost za soulad součtu položkových cen a celkové nabídkové ceny nese účastník, a

- může být měněna pouze za podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace, jsou-li takové podmínky dány.

Účastník zadávacího řízení je v souladu s požadavky poskytovatele dotace povinen předložit jako součást své nabídky v elektronické podobě oceněné položkové rozpočty ve formátu .xls, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, a dále splňuje požadavky ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Pro zpracování položkového rozpočtu zadavatel stanovuje následující podmínky:

  - Ocenění jednotlivých položek položkového rozpočtu bude provedeno na 2 desetinná místa. Násobky počtu měrných jednotek a množství musejí být matematicky správné, a to vč. matematických zásad pro zaokrouhlování. Použité jednotkové ceny pro ocenění budou uvedeny v Kč bez DPH.

  - Pokud položkový rozpočet obsahuje položky, jejichž hodnota se vypočítává ze součtů cenových údajů procentní sazbou (např. přesun hmot, pomocný montážní materiál apod.) a výše procent není v položkovém rozpočtu předepsaná, doplní dodavatel počet procent o hodnotě vyšší než 0 % tak, že i taková položka bude mít stanovenou celkovou cenu a nebude obsahovat nulovou hodnotu.

  - Dodavatel není oprávněn navrhovat zcela jiné variantní technické řešení a upravovat rozsah položek, druh měrných jednotek a množství měrných jednotek.

  - Dodavatel je povinen dodržet členění položkového rozpočtu a ocenit veškeré položky v nich uvedené. Neoceněnou položkou se rozumí položka s nulovou jednotkovou nebo celkovou cenou.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen ocenit všechny položky položkového rozpočtu.

Pokud mají být do nabídky zahrnuty slevy z ceny, budou přímo promítnuty do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny není přípustná.

Zadavatel žádá všechny dodavatele, aby si ověřili soulad projektové dokumentace a výkazu výměr a v případě jakýchkoli rozporů či nesrovnalostí si tyto vyjasnili v průběhu lhůty pro podání nabídek podáním žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Zadavatel následně v rámci vysvětlení zadávací dokumentace případné změny položek řádně oznámení všem potencionálním dodavatelům způsobem dle ZZVZ.

Zadavatel zároveň upozorňuje dodavatele, že nesmí do nabídek vložit a součástí nabídkové ceny učinit ty položky, s nimiž zadavatel ve výkazu výměr nepočítal. Dodavatelé tak nejsou oprávněni sami zahrnout dle jejich názoru chybějící údaje v projektové dokumentaci a výkazu výměr do nabídkové ceny nebo uvést tyto chybějící části ve své nabídce ve zvláštním soupisu mimo nabídkovou cenu; v opačném případě může být dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen.

# Hodnocení

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ustanovením § 114 a násl. ZZVZ podle ekonomické výhodnosti nabídek. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která v souhrnu nejlépe naplní stanovená kritéria hodnocení:

|  | Kritéria hodnocení | Váha |
| --- | --- | --- |
| A. | Celková nabídková cena v Kč bez DPH | 90 % |
| B. | Zkušenosti člena realizačního týmu | 10 % |

Způsob hodnocení:

- Celková nabídková cena v Kč bez DPH

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit výši nabídkových cen celkem v Kč bez DPH nabídnutých účastníky v souladu s čl. 8 zadávací dokumentace. Za výhodnější nabídku se považuje nabídka s nižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Nabídky budou v rámci tohoto kritéria hodnocení hodnoceny bodovací metodou dle následujícího vzorce:

hodnota nejvýhodnější nabídkyhodnota hodnocené nabídky  * 90

- Zkušenosti člena realizačního týmu

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit zkušenosti člena realizačního týmu, který se bude přímo podílet na plnění veřejné zakázky a jehož kvalita bude mít zásadní dopad na plnění veřejné zakázky. Za vhodnější nabídku se považuje nabídka s celkově vyššími (rozsáhlejšími) zkušenostmi člena realizačního týmu. Zadavatel bude hodnotit zkušenosti této fyzické osoby, prostřednictvím které účastník prokazoval splnění technické kvalifikace, na základě informací uvedených v nabídce účastníka:

- Specialista na technologická zařízení staveb

Předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria hodnocení budou zkušenosti výše uvedené osoby s realizací stavebních prací, které naplňují požadavky zadavatele dle čl. 4.3 písm. a) zadávací dokumentace, vyjma požadavků dle bodů i) až iii) tohoto ustanovení zadávací dokumentace (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci), v pozici, jejímž předmětem byla koordinace dodávek a realizace technologických celků staveb, s hodnotou dodávek a realizace technologických celků nejméně 40 mil. Kč bez DPH, a to v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení.

V rámci hodnocení zkušeností člena realizačního týmu budou jako relevantní hodnoceny zkušenosti s plněním zakázek, které jsou uvedeny nad rámec minimálního počtu stanoveného zadavatelem pro prokázání kvalifikace podle čl. 4.3 písm. b) zadávací dokumentace (tj. zadavatel neuzná pro účely hodnocení referenční zakázky, prostřednictvím kterých účastník u daného člena realizačního týmu prokazoval kvalifikaci).

Zkušeností člena realizačního týmu posuzovanou v rámci hodnocení se rozumí jeden dokončený obchodní případ, tj. služby poskytnuté v rámci jednoho smluvního vztahu s jedním objednatelem. Pokud bylo v rámci jednoho obchodního případu poskytnuto více dílčích plnění samostatně naplňujících definici zkušenosti člena realizačního týmu, bude pro účely hodnocení takový obchodní případ započítán jako více zkušeností.

Každá ze zkušeností hodnoceného člena realizačního týmu, která vyhovuje výše uvedeným požadavkům, bude následně zohledněna pro účely hodnocení prostřednictvím bodového hodnocení přiděleného jednotlivým zkušenostem tak, že za každou zkušenost bude přidělen 1 bod.

Hodnoceno bude maximálně 5 zkušeností. Nabídne-li účastník zkušeností více, bude pro účely hodnocení jeho nabídky použito 5 zkušeností. Účastník tak může získat maximálně 5 bodů.

Účastník předloží v nabídce seznam členů realizačního týmu dle vzoru v příloze č. 8 této zadávací dokumentace, kde uvede zkušenosti k hodnocení hodnoceného člena realizačního týmu (neuvedené v rámci kvalifikace).

Nabídky budou v rámci tohoto kritéria hodnocení hodnoceny po převodu zkušeností na bodové hodnocení bodovací metodou dle výše uvedeného. Následně bude počet bodových hodnot za všechny vyhovující zkušenosti přepočten na bodové hodnocení dle daného kritéria dle následujícího vzorce:

hodnota hodnocené nabídky (počet bodových hodnot za zkušenosti  člena týmu)hodnota nejvhodnější nabídky (počet bodových hodnot za zkušenosti  člena týmu)  * 10

Určení pořadí účastníků:

Pořadí účastníků bude určeno na základě dosaženého součtu bodových hodnocení dle jednotlivých kritérií hodnocení. Vyšší součtové bodové hodnocení znamená vyšší pořadí. Účastník s nejvyšším celkovým počtem bodů je první v pořadí.

U bodového hodnocení bude vždy u každého kritéria hodnocení provedeno zaokrouhlení na dvě desetinná místa dle pravidel zaokrouhlování.

V případě rovnosti dosaženého součtu bodových hodnocení bude jako výhodnější vybrána nabídka s nižší celkovou nabídkovou cenou; v případě, že by nastala rovnost i u celkových nabídkových cen, pak nabídka s vyšším bodovým ziskem za zkušenosti člena realizačního týmu (kritérium B).

# Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky

Podání nabídky

- Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku.

- Nabídky lze podat pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

- Zadavatel informuje účastníky zadávacího řízení, že veškeré informace pro práci s certifikáty a šifrování nabídek jsou uvedeny v uživatelských příručkách veřejně dostupných na  https://ezak.e-tenders.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

- Nabídka více dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů musí dále splňovat následující požadavky:

- a) dodavatel, prostřednictvím jehož přístupu do elektronického nástroje E-ZAK bude nabídka podávána, bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů. V opačném případě je nutné, aby nabídka byla elektronicky podepsána ostatními zúčastněnými dodavateli;

- b) dodavatelé v nabídce doloží, jaké bude konkrétní rozdělení činností za plnění veřejné zakázky.

Zpracování nabídky

- Nabídka bude podána v českém jazyce. Zadavatel současně výslovně připouští použití rovněž anglického jazyka v částech nabídky, kde bude účastník zadávacího řízení používat odborné termíny a názvosloví týkající se technické specifikace a popisu nabízeného předmětu plnění. V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník zadávacího řízení k dokumentům překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a na doklad o vzdělání v latinském jazyce. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

- V případě, že jsou některé údaje v nabídce účastníka uvedeny v jiné měně než v Kč, aniž by to bylo v rozporu se zadávací dokumentací (např. čl. 8 zadávací dokumentace), použije se pro přepočet na Kč kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni zahájení zadávacího řízení.

- Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následující struktuře:

- identifikační údaje účastníka v rozsahu uvedeném v § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ;

- dokumenty k prokázání kvalifikace;

- dokumenty k hodnocení (vyplněná příloha č. 8 zadávací dokumentace);

- dokument popisující časový a finanční harmonogram předmětu plnění veřejné zakázky zpracovaný v souladu s čl. 7.2 zadávací dokumentace;

- identifikace poddodavatelů dle čl. 7.1 zadávací dokumentace a přílohy č. 3 zadávací dokumentace;

- čestné prohlášení ke střetu zájmů dle čl. 7.3 zadávací dokumentace a přílohy č. 5 zadávací dokumentace;

- čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky dle čl. 2.4 zadávací dokumentace a přílohy č. 6 zadávací dokumentace;

- návrh smlouvy o dílo včetně všech předepsaných příloh v souladu s čl. 6 zadávací dokumentace a přílohou č. 1 zadávací dokumentace;

- informace a/nebo doklady ve smyslu čl. 20.3 zadávací dokumentace, je-li relevantní;

- veškeré další údaje nezbytné pro posouzení a hodnocení nabídek, které účastník zadávacího řízení považuje za vhodné.

# Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s možným následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.

# Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Přestože tato zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Zadavatel žádá dodavatele, aby žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zasílali prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dní uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek § 98 odst. 1 ZZVZ vysvětlení zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle § 99 ZZVZ může takto rovněž uveřejnit změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

# Další podmínky pro uzavření smlouvy

- Dodavatel, který byl zadavatelem (komisí) identifikován jako vybraný dodavatel, doloží v elektronické podobě

- postupem dle čl. 7.1. zadávací dokumentace identifikační údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známi;

- na výzvu zadavatele originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci dle čl. 4.1. až 4.3. zadávací dokumentace, včetně originálu nebo ověřené kopie dokladu (osvědčení) prokazujícího autorizaci požadovanou v čl. 4.3 písm. b) zadávací dokumentace, a to v rozsahu dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob dle § 23 odst. 6 písm. e) citovaného zákona.

- doklady o sjednaném pojištění díla a pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. 11 odst. 11.1 a 11.2 Závazného návrhu smlouvy dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace;

- bankovní záruku za řádné provedení a dokončení díla dle čl. 12. odst. 12.8 Závazného návrhu smlouvy dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

## Pokud je vybraný dodavatel českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 ZZVZ. Pokud je vybraný dodavatel zahraniční právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli v souladu s ustanovením § 122 odst. 5 ZZVZ.

Zadavatel v této souvislosti upozorňuje na povinnost zadavatele postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ v případě, pokud z informací vedených v obchodním rejstříku bude vyplývat, že vybraný dodavatel je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

# Lhůta a způsob podání nabídek

Účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku v elektronické podobě do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na uvedené elektronické adrese: https://ezak.ujep.cz/

Lhůta pro podání nabídek: uvedena ve Věstníku veřejných zakázek

# Otevírání nabídek

Otevírání nabídek bude s ohledem na elektronické podávání nabídek neveřejné.

# Zadávací lhůta

Zadavatel stanoví požadavek na zadávací lhůtu (§ 40 ZZVZ).

Doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit (zadávací lhůta): 6 měsíců od skončení lhůty pro podání nabídek.

# Výhrady zadavatele

Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník zadávacího řízení sám.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je opatřovat také sám, a to například u třetích osob či z veřejně dostupných zdrojů. Účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky zadávacího řízení použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze zadávacího řízení účastníka, který přímo nebo prostřednictvím poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci, poruší § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

# Informace o zpracování osobních údajů

Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle ZZVZ.

Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad podnikajících fyzických osob), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména ZZVZ. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.

Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 28305043 jako zpracovateli osobních údajů, za účelem administrace zadávacího řízení dle § 43 ZZVZ.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů zadavatelem jsou obsaženy na webové stránce zadavatele dostupné na adrese: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

# Vyhrazené změny závazku

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem.

Termíny plnění vyplývající z čl. 3 zadávací dokumentace a čl. 3 odst. 3.6 Závazného návrhu smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace) případně cena díla mohou být změněny v následujících případech:

- termíny plnění je možné změnit z důvodu zvláště nevhodných klimatických podmínek, které dodavateli prokazatelně brání provádění příslušné části díla, za podmínek dle čl. 3 odst. 3.6 písm. a) Závazného návrhu smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace);

- termíny plnění je možné změnit z důvodu přerušení provádění prací na díle dle čl. 6 odst. 6.16 Závazného návrhu smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace), a to o dobu daného přerušení za podmínek dle čl. 3 odst. 3.6 písm. b) Závazného návrhu smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace);

- termíny plnění je možné změnit, nařídí-li příslušný stavební úřad provedení zkušebního provozu dle § 124 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo právního předpisu v dané době platného a účinného; v takovém případě může dojít k prodloužení doby trvání Milníku č. 2 o dobu trvání zkušebního provozu za podmínek dle čl. 3 odst. 3.6 písm. c) Závazného návrhu smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Konkrétní podmínky těchto vyhrazených změn jsou popsány v čl. 3 odst. 3.6 Závazného návrhu smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

# Sankce vůči Rusku a Bělorusku

Účastník podáním nabídky potvrzuje, že v případě uzavření smlouvy se zadavatelem platby poskytované zadavatelem v souvislosti s realizací veřejné zakázky neposkytne přímo nebo nepřímo ani jen zčásti osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení).

Účastník podáním nabídky dále potvrzuje, že nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že se nejedná o dodavatele:

## ruského státního příslušníka, fyzickou nebo právnickou osobu se sídlem v Rusku,

## právnickou osobu, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo

## fyzickou nebo právnickou osobu, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

Uvedené platí v případě podání společné nabídky pro každého ze sdružených dodavatelů, jakož i pro případ, kdy účastník hodlá využít poddodavatele (nebo jinou osobu prokazující kvalifikaci za účastníka) při realizaci plnění veřejné zakázky, pro kterého platí některá ze shora uvedených odrážek a který se bude na realizaci veřejné zakázky podílet z více jak 10 % hodnoty veřejné zakázky (dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH).

Má-li účastník pochybnost, zda nedochází k naplnění podmínek dle odst. 20.1. nebo 20.2. zadávací dokumentace, uvede rozhodné okolnosti a označí takovou osobu nebo osoby v nabídce ve smyslu odst. 10.2 zadávací dokumentace. Účastník může též dle jeho uvážení uvést informace a doklady věrohodným způsobem rozptylující pochybnosti dle předchozí věty, případně doklady o přijatých opatřeních na straně účastníka.

Uplatní-li se na účastníka sankce uvedené v odst. 20.1. nebo 20.2. zadávací dokumentace, vyhrazuje si zadavatel právo neprovést u nabídky účastníka její posouzení a/nebo hodnocení, případně účastníka ze zadávacího řízení vyloučit.

# Seznam příloh

Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Závazný návrh smlouvy

- Příloha č. 2: Soupis prací – Výkaz výměr

- Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů – formulář

- Příloha č. 4: Technická dokumentace – Projektová dokumentace pro provádění stavby

- Příloha č. 5: Čestné prohlášení ke střetu zájmů

- Příloha č. 6: Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

- Příloha č. 7: Seznam stavebních prací

- Příloha č. 8: Seznam členů realizačního týmu

V Ústí nad Labem dne dle elektr. podpisu

___________________________________________ doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.,

rektor

(podepsáno elektronicky)

Ve smyslu vymezení dle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Musí být naplněny všechny požadavky, včetně období realizace referenční zakázky, na které byla získána požadovaná zkušenost. Týká se i dalších členů realizačního týmu, u kterých je stanoven požadavek na doložení odborné zkušenosti s realizací stavebních prací naplňujících požadavky dle čl. 4.3 písm. a) zadávací dokumentace; uvedené neplatí, pokud jsou u některého člena realizačního týmu výslovně uvedeny odlišné požadavky (např. na období realizace referenční zakázky).

Vybrané činnosti ve výstavbě mohou v České republice vykonávat pouze osoby s příslušnou autorizací a zahraniční osoby navíc pouze tehdy, pokud získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě, a to jako osoby usazené nebo hostující.

Usazenou osobou se rozumí osoba, která na území České republiky vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na území České republiky má podnik nebo organizační složku.

Hostující osobou se rozumí osoba, která je usazená na území jiného členského státu a na území České republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně.

K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v České republice v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, jakož i odborná praxe. Uznávacím orgánem je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a provádí další úkony s touto činností spojené.

Hostující osoba je povinna před zahájením výkonu vybrané činnosti na území ČR podat uznávacímu orgánu úplné oznámení podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Uznávací orgán může před zahájením výkonu vybrané činnosti na území ČR hostující osobou požadovat ověření odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. V případě uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti osoby usazené nebo v případě splnění požadavků podle zákona o uznávání odborné kvalifikace osobou hostující, provede uznávací orgán bezodkladně zápis do seznamu registrovaných osob. Uznávací orgán stanoví svými vnitřními předpisy formu žádosti a náležitosti předkládané dokumentace.

Aktuální seznam lze nalézt např. zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/rusko-a-belorusko-seznam-sankcionovanych-subjektu