Příloha č. 3 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV: Požadavky pro tvorbu Plánu mobility UJEP a aktualizace a rozšíření generelu dopravy UJEP

- Místo plnění: Ústí nad Labem

- Zpracované území: 		Kampus

objekt Moskevská (FSE)

areál České mládeže

objekt SKM (správa kolejí a menz) ul. Klíšská

objekt SKM Jateční

areál Za Válcovnou

objekt Velká Hradební

objekt Králova Výšina

objekt FZS (Masarykova nemocnice)

- Horizont zpracování Plánu mobility UJEP - 2032 (do konce udržitelnosti projektu)

- Harmonogram zpracování:

- do 3/25 analytická část PM + aktualizace a rozšíření Generelu dopravy a dopravní infrastruktury Kampusu UJEP, komunikační strategie

- 4-6/25 projednání návrhové části, tvorba vize mobility, scénáře,

- 7-12/25 návrhová část,

- 1-2/26 schválení plánu mobility a tvorba akčního plánu

- Do 28.2.2026 předání finálních výstupů

Není součásti VZ, nicméně v průběhu plnění zadavatel požaduje, aby zpracovatel komunikoval, konzultoval a spolupracoval s dodavateli a zpracovateli:

- v rámci aplikace na sdílení cest – spolujízda, pro zaměstnance a studenty – vyhodnocení sesbíraných dat a zapracování do návrhové části PM, vyhodnocení účelnosti + návrhy zlepšení

- v rámci pilotního provozu sdílení vozidla navazujícího na PM – car sharing, zapracovat do návrhové části

- v rámci tvorby Krajinářské koncepce, která bude vznikat souběžně s PM – nutná vzájemná komunikace, konzultace a spolupráce při tvorbě klíčových podkladů

Požadavky na Komunikační strategii a participační aktivity:

- Nastavení a implementace komunikační strategie – UJEP jako podpůrný aparát, konzultace

- V rámci komunikační strategie připravit online prostor (vytvoření webové stránky) pro podněty od studentů a zaměstnanců, kam můžou posílat problémy a návrhy na opatření. Včetně mapy, kam mohou zaznamenávat problémová místa při cestě do/z UJEP. Případné využití v rámci odborných PS.

- Participační aktivity – Workshop (UJEP zajistí: prostory, distribuce pozvánek, občerstvení)

3x workshop k PM – zajištění programu (vč. tvorby pozvánek), odborné náplně, zpracování výstupů

3x účast na workshopu ke Krajinářské Koncepci – účast 1 experta pro konzultaci, případnou prezentaci stávajícího stavu

- Zapojení do pracovních skupin a ŘV – prezentace průběžných výstupů, komunikace, zpracování podnětů a požadavků

ŘV – bude sestaven ze zástupců univerzity s rozhodující pravomocí

Pracovní skupina – dílčí zájmové skupiny dle definice vycházející z komunikační strategie a požadavků pro analytickou část (jednotlivé rozdělení dle aktuálních potřeb) – např. PS pro komunikaci, PS s vedením fakult, PS osoby s omezeným pohybem atp.

Analytická část bude zahrnovat:

- Údaje o univerzitě (vývoj počtu studentů a zaměstnanců, shrnutí, kterých objektů se PM týká, stávající dopravní situace UJEP). Vycházet se bude také z dokumentů pro strategický rozvoj (roční i výhledový 21+, viz. https://www.ujep.cz/cs/strategicke-zamery), výročních zpráv (https://www.ujep.cz/cs/vyrocni-zpravy), a dalších dostupných informací o univerzitě.

- Dopravní dostupnost kampusu a dalších budov univerzity (vč. dat z dopravního podniku města Ústí/L. a obecně o VHD – od krajského koordinátora). Odkud je nejčastější dojížďka/docházka do kampusu, možnosti spojení. Analýza může vycházet z PDCH či informací ze studijního oddělení, data z dopravního podniku MHD a DÚK, data od krajského koordinátora dopravy atp. Cílem je získat informace pro možné vylepšení zastávek, linek a jízdních řádů navazujících na kampus (časově i územně). Jako podklad může sloužit Generel dopravy a dopravní infrastruktury UJEP 2018 a následně jeho aktualizace, která je součástí zadání. Screening / konzultace dopravně technických záměrů magistrátu a kraje.

- Audit dopravní bezpečnosti – identifikovat hlavní problematické body pro pěší/cyklisty na cestě do kampusu a mezi jednotlivými částmi kampusu a kolejemi. Cílem je navrhnout opatření vedoucí k odstranění či zmírnění identifikovaných nedostatků a rizikových faktorů. S využitím pocitové mapy (viz komunikační strategie). Bude sloužit jako podklad pro jednání s městem Ústí nad Labem.

Požadovaný rozsah:

    - Kampus UJEP, areál České mládeže, FSE Moskevská

    - Bezprostřední okolí Kampusu (cca do 100 m a návazné komunikace)

    - Koridory z kolejních budov, dalších univerzitních budov a nádraží (koridory definuje a obhájí zpracovatel)

- Analýza parkování – parkovací studie.

    - Územní rozsah – kampus UJEP vč. okolí 300 m – všechny veřejně dostupné parkovací stání a dále stání vyhrazená pro studenty, a také soukromé plochy obchodních domů (viz mapa – Příloha 4)

    - Sběr dat ve 12 časových profilech (Ne 23:00, Po 5:00, 10:00, 14:00, 18:00, 23:00, Út 5:00, 10:00, 14:00, 18:00, 23:00, St 10:00)

    - Předmětem sběru dat bude pro každé vozidlo v zadané oblasti: SPZ, ulice, legální/nelegální stání.

    - Výsledkem průzkumu bude po analýze dat (spárování SPZ skrze časy) identifikace počtu vozidel na jednotlivých uličních prostorech a identifikace různých typů uživatelů a vozidel, minimálně: vozidla odstavená po celou dobu průzkumu (detekovaná ve všechny časy na stejné ulici), vozidla s nízkou četností pohybu, rezidenti, návštěvníci dané oblasti a další.

    - Dále bude zjištěna kapacita parkovacích míst v dané oblasti vč. typu parkovacího režimu a z toho definovány možnosti parkování studentů v okolí, jelikož kampus je přístupný pro parkování jen zaměstnancům UJEP.

Zapracovat do návrhu parkovací politiky.

Další zdroje dat: generel + PDCH

- Analýza dopravního chování studentů a zaměstnanců včetně služebních cest s využitím online dotazníku (dále PDCH), se zakomponováním otázek na případnou změnu dop. chování. UJEP zajistí distribuci dotazníků, po dohodě s garantem mohou být upraveny/doplněny otázky do dotazníku tak, aby byla zachována srovnatelnost dat s předchozími šetřeními.

- Aktualizace a rozšíření generelu dopravy a dopravní infrastruktury UJEP z roku 2018. Doplnit a aktualizovat mapové i textové výstupy, rozšířit o zbylé součásti UJEP (viz celkové zadání projektu)
Stávající generel dopravy viz Příloha 5.

- SWOT analýza, shrnutí a výčet problémů a příležitostí zjištěných během analytické části

Návrhová část bude obsahovat/splňovat:

- Komplexní balíček návrhové části (vize, cíle, scénáře, opatření – vč. dojížďky a služ. cesty zaměstnanců + dojížďky studentů, akční plán – implementace a zodpovědnost, plán procesu vyhodnocení a monitoringu)

- Parkovací politika (návrh konkrétních opatření k řešení parkování zaměstnanců a studentů UJEP) vč. potenciální implementace parkovací aplikace

- Strategické rozmístění sčítačů pěších a cyklistů (nutná konzultace s autory Krajinářské Koncepce a příslušnými odbory univerzity)

- Strategické rozmístění cykloboxů (nutná konzultace s autory Krajinářské Koncepce a příslušnými odbory univerzity – investiční, energetika)

- V návaznosti na aktualizaci a rozšíření Generelu dopravy a dopravní infrastruktury UJEP vytvoření návrhu tras a opatření zlepšujících dopravní dostupnost UJEP (nutná konzultace s autory Krajinářské Koncepce a příslušnými odbory univerzity – investiční, energetika). Nový Generel bude sloužit jako podklad pro přípravu projektové dokumentace a jako podklad pro grafickou prezentaci

- Nástroje behaviorální změny – návrh opatření pro realizaci (lavičky, stojany, značení) v součinnosti s autory Krajinářské koncepce a příslušnými odbory univerzity

- Návrhová část PM a Generel dopravy a dopravní infrastruktury UJEP budou reflektovat požadavky osob s omezenou mobilitou a splňovat příslušné normy.

- Manažerské shrnutí

- Závěrečná zpráva

Přílohy:

Příloha 4 – Mapa

Příloha 5 – Generel dopravy