# Písemná zpráva zadavatele

ZADAVATEL:		Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlem: 		Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

Zastoupený:		prof. RNDr. René  Wokoun, CSc., rektor

IČ: 			44555601

Název veřejné zakázky: 	Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP – 2012/0038

Náhrada zakrytí budov skrápěním budov vodní clonou - 2013/0135

Evid. číslo IFIS:			2013/0135

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

- Předmět veřejné zakázky a sjednaná cena ve smlouvě

Předmět veřejné zakázky:

ZL č. 001 – náhrada zakrytí budov skrápěním budov vodní clonou

Cena sjednaná ve smlouvě:

282 482,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

| - Identifikační údaje vybraného uchazeče, popř. uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: | AWT Rekultivace a.s. |
| IČ: | 47676175 |

- Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

V souladu s ustanovením §79 odst. 6 ZVZ komise neprovedla hodnocení nabídky, protože by hodnotila nabídku pouze jednoho uchazeče, tj. nabídku společnosti AWT Rekultivace a.s., proto došlo ke zkontrolování všech náležitostí této nabídky. Hodnotící komise nabídku shledala jako úplnou s veškerými požadovanými náležitostmi a technickými parametry uvedenými ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci.

- Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval uvedení subdodavatelů v souladu s § 44 odst. 6 zákona v nabídce uchazečů.

- Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

V realizační dokumentaci, která byla použita pro výběr zhotovitele přípravy území pro objekt CPTO, byla v rozpočtové části stanovena ochranná opatření pro stávající objekty MFC v Kampusu UJEP. Tato opatření byla ze strany projektanta v návrhu projektové dokumentace popsána jako variantní. Interně byla odsouhlasena a ve výkazu výměr použita do výběrového řízení varianta zakrytí budov plachtami. Toto ochranné opatření bylo dále doplněno interním nařízením pro omezení pracovní doby a pohybu zaměstnanců UJEP v budovách MFC. Tato podmínka a připravené nařízení vycházela z předpokladu, že příprava území bude probíhat v prázdninových měsících a zaměstnancům UJEP bude v dostatečném předstihu oznámen termín nařízené celozávodní dovolené. V průběhu přípravných prací administrativního charakteru došlo ke značnému zpoždění všech termínů a tím k posunu zahájení realizace akce. Z těchto důvodů nelze realizovat plánované řešení (zabalení budov do plachet), protože by nebylo možno zachovat hygienické podmínky na pracovištích - nebylo by možno dostatečně větrat jednotlivé kanceláře a zhoršila by se i intenzita denního osvětlení pracovišť, která je nařízena podmínkami stavebního povolení a potvrzena kolaudačním souhlasem pro objekty MFC UJEP. Po vzájemných konzultacích mezi projektantem, TDi, zhotovitelem a investorem bylo navrženo řešení, které spočívá ve vytváření trvalé vodní clony, která bude zabraňovat prašnosti při realizaci akce. Vodní clona bude tvořit trvalou ochrannou vodní bariéru mezi budovou A a budovami MFC. Výše uvedené položky nebyly součástí dodávky stavby a tedy i nabídky vítězného dodavatele stavby v proběhlém otevřeném řízení Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP – 2012/0038 V průběhu realizace veřejné zakázky Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu A – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP – 2012/0038 byla zjištěna nezbytnost realizace dodatečných stavebních prací, které spočívají v náhradě zakrytí budov skrápěním budov vodní clonou. Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro funkčnost díla a bezvadnému dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Z výše uvedeného je zřejmé, že jediné možné řešení, je realizovat zadávací řízení dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

- Důvod zrušení zadávacího řízení, pokud bylo zadávací řízení zrušeno:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 30. 9. 2013

prof. RNDr. René  Wokoun, CSc., - rektor